要  件  定  義  書

伊佐市役所 窓口案内・AIスマート回答システム

| 文書番号 | ISA-SYS-2026-001 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2026年4月3日 |
| バージョン | 1.0（初版） |
| 担当部署 | 伊佐市役所 市民課 / DX推進担当 |

1.  プロジェクト概要

1-1.  解決したい課題

伊佐市役所の窓口では、来庁者からの定型的な質問（申請書類の書き方、担当課の場所、手続きフロー等）への対応が職員業務の大きな割合を占めており、以下の課題が顕在化している。

| 課題① | 職員の業務負荷：繰り返し発生する定型質問への回答に時間を取られ、本来注力すべき複雑な手続き対応が後回しになる。 |
| --- | --- |
| 課題② | 市民の待ち時間：問い合わせ対応による窓口混雑が長い待ち時間を生み出し、市民満足度を低下させる。 |
| 課題③ | 情報格差リスク：高齢者・外国人来庁者が正確な情報にアクセスしにくく、誤った窓口への誘導が発生している。 |

1-2.  最終ゴール

KPI① 窓口での単純問い合わせ件数を 30% 削減（運用開始後6ヶ月以内）

KPI② 窓口平均待ち時間を 20% 短縮（同期間内）

上記KPIを達成するため、来庁者が職員を介さずに自己解決できるタッチスクリーン型AIガイダンス端末を導入する。AIによる自然言語応答とFAQ検索を組み合わせ、解決しない場合は番号札発行・職員呼び出しへシームレスに遷移する。

1-3.  プロジェクトスコープ

| 対象拠点 | 伊佐市役所 本庁舎 窓口エリア（初期フェーズ） |
| --- | --- |
| 開発期間 | 2026年4月〜2026年9月末（約6ヶ月、プロトタイプ完了） |
| 概算予算 | 300万円〜500万円（初期開発費 + タブレット設置費用等含む） |
| スコープ外 | 他自治体・支所への横展開は将来フェーズとして本定義書では対象外 |

2.  ターゲット・ユーザー

2-1.  利用者属性

本システムの主要ユーザーは「伊佐市民」であり、年齢層・デジタルリテラシーが幅広い。以下に主要ペルソナを示す。

| ペルソナ | 属性 | 主なニーズ・利用シーン |
| --- | --- | --- |
| 高齢者（70代〜） | デジタル操作に不慣れ、視力・聴力の低下 | 大きな文字・アイコン・音声入力で直感操作。「○○の申請はどこ？」をタップ数最小で解決したい。 |
| 現役世代（30〜50代） | スマートフォン操作に慣れている | キーワード検索で素早く回答を得たい。QRコードでスマホに案内を転送したい。 |
| 外国人市民 | 日本語が不十分な場合がある | 多言語表示（英・中・韓等）で手続き内容を確認。不明点は職員呼び出しへ。 |

2-2.  主要ユースケース

- 来庁者が窓口前タブレットでカテゴリをタップ → AIまたはFAQが回答表示 → 解決すれば終了

- キーワードを入力・音声入力 → 関連FAQが候補表示 → タップで詳細確認

- 回答で解決しない → 「番号札を発行する」または「職員を呼ぶ」ボタンへ遷移

- 案内図のQRコードをスキャン → 自身のスマートフォンで場所を確認

- 多言語ボタンから表示言語を切り替え → 選択言語でFAQ・案内を表示

3.  技術スタックの選定

3-1.  推奨スタック（提案）

ヒアリング内容ではGSAP・OpenAI APIが言及されているが、公共機関向けの保守性・セキュリティ・コスト面を考慮し、以下の構成を推奨する。

| レイヤー | 採用技術 | 選定理由 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | SSR/SSG対応でパフォーマンス安定。TypeScriptによる型安全性が保守に有利。 |
| アニメーション | GSAP (ScrollTrigger / Timeline) | ヒアリング要件通り。タブレットでのタッチ操作とのシナジーが高い。 |
| バックエンド | Next.js API Routes (Node.js) | フロントとモノレポ管理が可能。開発コスト削減・インフラシンプル化。 |
| AI / LLM | OpenAI API (GPT-4o) + RAG構成 ※要検討 | LGWAN環境での外部API利用可否を要確認。代替案としてオンプレLLM（Ollama等）も検討。 |
| データストア | PostgreSQL + pgvector（ベクトルDB） | RAGの類似検索に必要。RDBとベクトルDBを1インスタンスで管理しコスト削減。 |
| インフラ | 自治体情報セキュリティクラウド（IaaS） | LGWAN接続要件・自治体セキュリティ基準準拠のため。パブリッククラウドは原則不可。 |
| 管理画面 | Next.js Admin UI + Role-Based Auth | 職員が操作するFAQ管理・ログ閲覧UI。同一リポジトリで管理し保守コストを抑える。 |

3-2.  代替案（LGWAN制約がある場合）

⚠ OpenAI API等のクラウドLLMはLGWAN（行政専用ネットワーク）環境から直接利用できない可能性が高い。事前に自治体ネットワーク担当部署へ接続可否を確認すること。

- 代替案A：オンプレLLM（Llama 3 / Mistral + Ollama）をIaaS内に構築。外部通信不要だがGPUサーバー費用が追加発生。

- 代替案B：Azure Government Cloud等、LGWAN接続実績のあるクラウドを利用。別途調達が必要。

- 代替案C：LLM機能を除き、ルールベースのFAQ検索（全文検索エンジン：Meilisearch等）のみで初期リリース。LLMは次フェーズで追加。

4.  機能要件

4-1.  フロントエンド（市民向け端末UI）

4-1-1.  画面構成

| ホーム画面 | カテゴリ選択グリッド（例：「転入・転出」「税・国保」「申請書記載」等）。アイデア発信型大型アイコン表示。タップ後GSAPでフェードイン遷移。 |
| --- | --- |
| FAQ一覧画面 | 選択カテゴリに紐づくFAQリスト表示。スクロール時にScrollTriggerでカードがスライドイン。 |
| 回答詳細画面 | 回答テキスト・フロー図・案内図を表示。「解決した」「解決しなかった」の2択フィードバックボタン。 |
| キーワード検索画面 | テキスト入力または音声入力（Web Speech API）による検索。インクリメンタルサーチ（debounce 300ms）。 |
| 番号札・呼び出し画面 | 「番号札を発行する」ボタンで連携プリンターへ出力（または番号表示）。「職員を呼ぶ」ボタンで職員用通知端末へ通知送信。 |
| 言語選択画面 | 常時表示の言語切替ボタン（日・英・中・韓・その他）。切替後は全UIを該当言語で再描画（i18next使用）。 |

4-1-2.  UI / UX要件

- フォントサイズ最小 18px、タッチターゲット最小 48×48px（WCAG 2.1 AA準拠）

- コントラスト比 4.5:1 以上（高齢者・視覚弱者への配慮）

- 一定時間（60秒）操作がない場合、ホーム画面に自動リセット（アイドルタイムアウト）

- タッチ操作専用設計（マウスカーソル・ホバー状態は原則不使用）

- ローディング時はGSAPのスピナーアニメーションを表示し待機感を軽減

4-1-3.  GSAPアニメーション仕様

| 画面遷移 | gsap.timeline() でフェードアウト（0.2s）→ フェードイン（0.3s）のクロスフェード |
| --- | --- |
| カード表示 | ScrollTrigger不使用。リスト描画時にgsap.fromTo()でy:20→0、opacity:0→1（stagger: 0.05s） |
| ボタンタップ | gsap.to() でscale: 0.95 → 1.05 → 1 のバウンスフィードバック（0.15s） |
| アイドルリセット | gsap.to()で画面全体をfadeOut → ホーム画面再表示 |

4-2.  バックエンド

4-2-1.  API一覧

| エンドポイント | メソッド / 概要 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| /api/faq/categories | GET カテゴリ一覧取得 | 多言語対応のlangクエリパラメータを受け付ける |
| /api/faq/search | GET キーワード検索 | 全文検索 + ベクトル類似検索（ハイブリッド）。結果上位5件を返却。 |
| /api/faq/[id] | GET FAQ詳細取得 | アクセスログを非同期で記録（利用統計用） |
| /api/ai/answer | POST AI自然言語回答 | RAGでFAQベクトルDB検索後、LLMで回答生成。ハルシネーション軽減のためソースFAQを必ず付与。 |
| /api/feedback | POST フィードバック送信 | 「解決した/しなかった」をFAQ IDに紐づけてDB保存 |
| /api/notify/staff | POST 職員呼び出し通知 | 職員端末（タブレット/PC）へWebSocket or SSEで通知送信 |
| /api/admin/faq | GET/POST/PUT/DELETE | CRUD操作。管理者ロールのJWTトークン必須。 |
| /api/admin/logs | GET 利用統計ログ取得 | 日時・カテゴリ・検索キーワード・解決率のCSVエクスポート機能付き |

4-2-2.  管理画面機能

- FAQ管理：質問文・回答文・カテゴリ・多言語テキストのCRUD。リッチテキストエディタ（Tiptap等）で非エンジニアが編集可能。

- 利用統計ダッシュボード：日別/週別の利用件数、カテゴリ別解決率、未解決キーワードランキングをグラフ表示。

- ユーザー管理：管理者ロール（全権限）/ 編集者ロール（FAQ編集のみ）の2段階RBAC。

- コンテンツ公開管理：下書き/公開/アーカイブのステータス管理。スケジュール公開機能。

4-2-3.  AI回答ロジック（RAG構成）

ハルシネーション（誤回答）リスクを最小化するため、純粋なLLM生成ではなくRAG（Retrieval-Augmented Generation）方式を採用する。

| Step 1 | ユーザー入力テキストをEmbedding APIでベクトル化 |
| --- | --- |
| Step 2 | pgvectorで類似FAQを上位3件取得（コサイン類似度 0.75以上のみ） |
| Step 3 | 取得したFAQをコンテキストとしてLLMに渡し、要約・案内文を生成 |
| Step 4 | 生成回答と共に参照元FAQのリンクを必ず表示（出典の明示） |
| Fallback | 類似FAQ未発見（類似度 < 0.75）の場合は「職員にお尋ねください」を表示し、AIによる推測回答を行わない |

5.  非機能要件

5-1.  パフォーマンス

| 初期表示速度 | LCP（最大コンテンツ描画）1.5秒以内（WiFi接続時） |
| --- | --- |
| API応答速度 | FAQ検索API 200ms以内、AI回答API 3秒以内（タイムアウト設定：5秒） |
| 同時接続数 | 窓口設置台数（想定5〜10台）+ 管理画面同時5ユーザーを想定。スケールアップで対応。 |
| 可用性 | 稼働時間 99.5%以上（月間ダウンタイム3.6時間以内）。窓口開庁時間（平日8:30〜17:15）での障害ゼロを目標。 |

5-2.  セキュリティ

- 個人情報の入力フォームを一切設けない（ヒアリング要件通り）。入力された文字列にPII（氏名・住所・マイナンバー等）が含まれる場合はサーバー側で検知しログに記録しない。

- 管理画面へのアクセスはJWT認証（有効期限8時間）＋IPアドレス制限（庁内ネットワークのみ）。

- APIレート制限：端末ごとに60リクエスト/分以上は429エラーを返す（DDoS緩和）。

- 自治体情報セキュリティクラウドの基準（総務省「自治体情報セキュリティポリシーガイドライン」）に準拠。

- 通信はTLS 1.3以上で暗号化。証明書の自動更新（Let's Encrypt または商用SSL）を実装。

5-3.  アクセシビリティ

- WCAG 2.1 Level AA準拠を目標。

- 音声入力は Web Speech API（タブレットブラウザ対応確認必須）。マイクアイコンを大きく表示し操作を誘導。

- 文字サイズ拡大ボタンをホーム画面に常設（16px → 22px のトグル）。

- スクリーンリーダー対応：主要要素にaria-label / role属性を付与。

5-4.  保守性・拡張性

- コンポーネント設計：Atomic Design準拠（Atoms / Molecules / Organisms / Templates / Pages）。

- 国際化：react-i18next を使用。翻訳JSONファイルを管理画面から更新可能にする（将来対応）。

- FAQ登録件数が増加しても検索精度を保つため、pgvectorのHNSWインデックスを採用。

- 将来機能として「混雑状況リアルタイム表示」「番号札プリンター連携」をAPI経由で追加できるよう、インターフェースを疎結合設計にする。

- ソースコードはGitでバージョン管理。本番・ステージング・開発の3環境を分離。

6.  データ構造案

6-1.  テーブル設計概要

以下はPostgreSQL上のテーブル構成案。TypeScriptの型定義と対応させている。

6-1-1.  faq_categories（カテゴリ）

| カラム名 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | カテゴリ固有ID |
| name_ja | TEXT NOT NULL | 日本語カテゴリ名 |
| name_translations | JSONB | { en: string, zh: string, ko: string, ... } |
| icon_url | TEXT | アイコン画像URL |
| sort_order | INTEGER | 表示順 |
| is_active | BOOLEAN | 表示/非表示フラグ |
| created_at / updated_at | TIMESTAMPTZ | 作成・更新日時 |

6-1-2.  faqs（FAQ本体）

| カラム名 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | FAQ固有ID |
| category_id | UUID (FK) | faq_categories.id |
| question_ja | TEXT NOT NULL | 質問文（日本語） |
| answer_ja | TEXT NOT NULL | 回答文（日本語） |
| question_translations | JSONB | 他言語質問文 { en, zh, ko, ... } |
| answer_translations | JSONB | 他言語回答文 { en, zh, ko, ... } |
| embedding | VECTOR(1536) | OpenAI text-embedding-3-small のベクトル（RAG用） |
| status | ENUM('draft','published','archived') | 公開ステータス |
| view_count | INTEGER DEFAULT 0 | 参照回数（ログ集計） |
| resolved_count | INTEGER DEFAULT 0 | 「解決した」フィードバック数 |
| created_at / updated_at | TIMESTAMPTZ | 作成・更新日時 |

6-1-3.  access_logs（利用統計ログ）

| id | BIGSERIAL (PK) |
| --- | --- |
| device_id | TEXT（タブレット識別子。個人情報なし） |
| faq_id | UUID (FK nullable) |
| search_query | TEXT（PII検出後は保存前にマスキング） |
| action_type | ENUM('category_tap','search','faq_view','ai_answer','staff_call','feedback') |
| lang | VARCHAR(5)（表示言語コード） |
| is_resolved | BOOLEAN nullable（フィードバック結果） |
| created_at | TIMESTAMPTZ |

6-2.  TypeScript 型定義（主要インターフェース）

以下はフロントエンド・バックエンド間で共有する主要な型定義の概要。

FaqCategory { id: string; name: string; nameTranslations: Record<string, string>; iconUrl: string; sortOrder: number; }

FaqItem { id: string; categoryId: string; question: string; answer: string; status: 'draft' ¦ 'published' ¦ 'archived'; viewCount: number; resolvedCount: number; }

AiAnswerResponse { answer: string; sources: FaqItem[]; confidence: number; fallback: boolean; }

7.  矛盾・懸念事項のリストアップ

7-1.  技術的リスク

⚠ [高リスク] LGWAN環境でのOpenAI API利用：自治体専用ネットワーク（LGWAN）からパブリッククラウドAPIへの接続は原則制限される。技術選定前に必ずネットワーク担当部署へ確認が必要。未確認のまま開発開始した場合、アーキテクチャの全面見直しが発生するリスクがある。

⚠ [中リスク] Web Speech APIの動作保証：iPadブラウザ（Safari）はWeb Speech API（音声入力）のサポートが限定的。iOS/iPadOSのバージョンや設定によって動作が異なるため、採用するタブレット機種・OSバージョンを早期に確定し動作検証が必要。

⚠ [中リスク] 番号札プリンター連携：ヒアリングで言及されている「番号札発行」機能は、既存の受付システム・プリンター機器との連携が必要になる場合がある。連携先仕様（API・シリアル通信等）が未確定であり、工数が大幅に増加する可能性がある。

7-2.  予算・スケジュールリスク

⚠ [高リスク] 予算300〜500万円に対する機能範囲：全機能（AI回答・音声入力・多言語・管理画面・番号札連携・混雑表示）を予算内で実現するのは困難な可能性がある。機能をMVP（最小実用製品）と将来フェーズに分割し、初期リリースの優先度を明確化することを強く推奨する。

⚠ [中リスク] 2026年9月末の納期：要件定義から約6ヶ月での本番稼働は、LGWAN環境構築・セキュリティ審査・庁内システム導入審査等の手続きを考慮すると非常にタイトである。開発着手と並行して調達・審査フローを進める必要がある。

7-3.  仕様未確定事項

| 多言語対応言語数 | 何言語対応が必要か未定。英・中・韓の3言語 + 日本語か、または東南アジア系言語（ベトナム語等）も必要か確認が必要。 |
| --- | --- |
| 混雑状況データソース | 「混雑状況リアルタイム表示」をどのデータを元に表示するか不明。入退場センサー・既存システム連携・手動入力のいずれかを確定すること。 |
| 職員呼び出し通知方法 | 「職員を呼ぶ」ボタン押下後の通知先（職員のスマホ・特定端末・ランプ点灯等）の仕様が未定。ハードウェア調達も絡むため早急に確定が必要。 |
| FAQ初期データ量 | リリース時点で登録するFAQ件数が不明。データ移行・入力作業の工数見積もりに直結するため確認が必要。 |
| タブレット機種・台数 | iPad等の機種選定・台数・ネットワーク接続方式（WiFi / 有線LAN）が未確定。設置費用・端末管理（MDM）費用が予算に含まれるか要確認。 |
| 管理者認証方式 | 庁内SSO（LDAP/Active Directory等）との連携が必要かどうか確認が必要。独自ユーザー管理か既存認証基盤への統合かで実装コストが大きく変わる。 |

7-4.  推奨アクションアイテム

- 【最優先】LGWANからのクラウドAPI接続可否をネットワーク担当部署に確認（〜2週間以内）

- 【優先度高】MVPスコープ確定：初期リリースに含める機能を予算・工数を踏まえて決定

- 【優先度高】タブレット機種・台数・設置環境の確定

- 【優先度中】多言語対応言語数・FAQ初期データ量の確認

- 【優先度中】職員呼び出し通知の方式確定（ハードウェア調達含む）

- 【優先度中】庁内SSO連携の要否確認

── 以上 ──